PROJET DE M. Paul CONIL 
Conception et fabrication d’un dirigeable de forme lenticulaire
Fiche de suivi

1. 4 janvier 2010 : Entretiens ABSO CONSEIL dans la cadre du diagnostic d’entrée en incubation + le 19 janvier 2010 réunion de préparation du dossier pour le concours du Ministère de la recherche (Stéphane Chauffriat, EP, MyA, Paul CONIL)
2. 28 janvier 2010 : dépôt du dossier pour le Concours du Ministère de la recherche en catégorie « création / développement » →oral du concours le 8 mars 2010 ➭ le 26/04/2010 M. CONIL est informé par courrier que le projet n’est pas accepté au concours.
3. 9 février 2010 : Réunion du Comité de Sélection et de Suivi à Ajaccio : sélection du projet


4. 5 mars 2010 : signature de la convention d’incubation — Point sur le programme d’incubation :

· Etude technique (définition du concept, calculs dessins et fabrication, calculs de résistance, pré-étude de pilotage navigation…
· Brevetabilité et Propriété industrielle (Etude de liberté d’exploitation et aide au dépôt des nouveaux brevets) → RDV avec jean Michel le 18 mai 2010
· Réalisation d’une étude de marché sur les segments clés
· Accompagnement à la rédaction d’un Business Plan 
· Formation → Organiser RDV avec les services Formation des CCI (évaluation des besoins) le 27/04/2010
· Accompagnement à la levée de fonds : Le COSS a mis l’accent sur ce point : nécessité de faire un point avec M. CONIL au bout de 6 mois d’incubation → voir fond d’amorçage aéronautique Toulouse « Aerofund » (cf. R. CURNIER – CDC) + les contacts de M. CONIL
5. 2 avril 2010 : rencontre M. CONIL + M. MANNONI + M. VELLUTINI
6. Le 27 avril 2010 définition du plan de formation de M. CONIL (Emmanuelle TOMASSINI CCI2A, Muriel TENTI CCI2A, Pascal AGOSTINI CCI2B, EP, MYA, Paul CONIL)  Les formations identifiées en premier lieu sont :
· Anglais (aéronautique) : le 27 avril 2010 M. CONIL a reçu la procédure d’évaluation via une plateforme internet

· Business Plan : Manu doit proposer dans un premier temps une liste d’incubés souhaitant faire une sensibilisation de 2 jours. Cette sensibilisation sera suivie d’un programme individuel personnalisé. Dans un second temps la CCI2A doit nous transmettre le programme et les horaires à proposer au porteur de projet ➭ la formation BP reste dans l’attente de la proposition de formation commune des 2 CCI
· En réflexion : formation au logiciel solidworks

A faire à mon retour de CA :

· Le 28 avril : M. CONIL doit finaliser avec M. Markovich le phasage du projet : il est important de prendre rendez vous avec M. CONIL à mon retour de congé pour en discuter

· M. CONIL est toujours dans l’attente du devis de l’INPI (service RISC) : voir avec JMC + définir avec M. CONIL les contours de l’étude sur la liberté d’exploitation
7. Le 18 mai 2010 : réunion de travail MyA/CONIL permettant de faire un point sur l’avancement du projet
· M. CONIL doit prendre contact avec des experts en PI pour demander un devis pour une étude sur la liberté d’exploitation. JMC conseille notamment le cabinet BEAUDELAUMENI
· Du 5 au 13 juin se tient à Royan une manifestation sur le dirigeable « le rêve d’Icare 2010 »: M. BALASKOVICH intervient lors de cette manifestation et M. CONIL y participera pour des prises de contact. Afin de participer à cette première manifestation et présenter un peu le projet M. CONIL envisage un dépôt de model ainsi il a fait un point avec JMC ce jour
· M. CONIL se concentre sur la démarche commerciale : prise de contact DECAUX, EDF… A ce titre il finalise des plaquettes de présentation de projet avec un logo qu’il a lui-même dessiné.

·  Des démarches sont également menées pour trouver des investisseurs/financements ➭ Rendez vous le 27 mai avec VIVERIS MANAGEMENT
(+ contact avec LOVE MONEY et participation au prix des Aéroclubs de France 2011 : prix de 10 000 €)
· Voir avec Manu où en est le projet SNCM + demander les possibilités d’intervention avec CAPENERGIE
· d’un point de vu technique M. CONIL cherche des fournisseurs pour simulation aérodynamique (point prioritaire)
EN RESUME : STRATEGIE DE M. CONIL A CE STADE
Démarches commerciales afin de confirmer certains marchés (l’étude de marché permettra d’affiner ces démarches mais elle ne débutera qu’une fois que M. CONIL aura fait sa formation BP) ➭ recherche d’investisseurs ➭ finalisation des études techniques ➭ constructions du proto

8. Le 27 mai 2010 : 1ere Prise de contact avec VIVERIS MANAGEMENT : Mya / Paul Conil / Joëlle SANTONI
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