PROJET ALPHA D : M. Paul CONIL

Réunion téléphonique du jeudi 30 septembre 2010

Relevé de décisions

Les participants :

- M. Paul CONIL

- M. Jean Christophe MARCOVICH

- M. Eric SIDOT

- M. Pierre BALASKOVIC

- M. Emmanuel PIERRE

- Mlle Maryline ANTONETTI

- M. Jean Michel CALLEBAUT

➭ Position de l’Incubateur de Corse:

Le Comité de sélection du 9 février 2010 a donné mandat à l’Incubateur d’accompagner le projet dans la phase de validation technique et de s’assurer de la liberté d’exploitation afin de déterminer si le projet est dans la dépendance d'un droit de brevet en vigueur. Il devra également aider M. CONIL à formaliser un BP pour évaluer les besoins réels en financement et initier rapidement une démarche de recherche de financements. Pour cela, l’Incubateur dispose de ressource internes (formation, conseil, …) et d’une enveloppe financière pour des expertises externes (max : 80 000 €) pour aider M. CONIL et ses patenaires à franchir les premiers jalons vers la levée de fonds et le lancement commercial.

➭ Position de M. BALASKOVIC par rapport au projet:

M. BALASKOVIC ne souhaite pas s’impliquer dans la création de la société qui portera le projet de dirigeable et préfère se positionner simplement en appui technique en tant que sous traitant. Ainsi, son cabinet Air Ship Consult n’existant plus en tant que tel, il est convenu que M. BALASKOVIC facture sa prestation d’étude à M. Paul CONIL avec une nouvelle structure juridique.  Par conséquent M. BALASKOVIC doit fournir rapidement à M. CONIL le nouveau devis de sa prestation afin de le faire valider par l’incubateur de Corse.

➭ La propriété Intellectuelle:

Il est important vis-à-vis des tiers de faire valider par une expertise la liberté d’exploitation ainsi que l’antériorité sur le projet: l’incubateur reste dans l’attente d’un ou plusieurs devis concernant cette expertise. Monsieur Jean Michel CALLEBAUT, le conseiller en Propriété Intellectuelle de l’incubateur, rappelle qu’il est à la disposition de M. CONIL pour travailler sur la demande d’expertise et/ou valider le contenu du devis.

➭ Le Business Plan :

M. CONIL a effectué une première formation de sensibilisation à la rédaction d’un Business Plan. Ce document reste indispensable afin de présenter le projet de manière lisible aux futurs investisseurs. Pour cela il est important de clarifier la stratégie : quel est le marché ? Qui sont vos clients ? Combien ça coûte ? Quels seront les premiers Chiffres d’Affaires dégagés et la rentabilité prévisionnelle du projet?... Une étude pourrait être menée pour clarifier ces points. Tous comme l’étude sur la PI cette expertise permettrait également de crédibiliser le projet vis-à-vis des tiers.

➭ La communication :

Le retour d’expérience de M. SIDOT lors de ses premiers contacts démontre qu’il y a une méconnaissance totale du dirigeable ainsi il serait intéressant de promouvoir l’intérêt du dirigeable à travers une petite plaquette de communication. D’autre part M. MARCOVICH souhaite mettre un place un site internet de présentation du projet.

Ces 2 prestations peuvent faire l’objet d’un devis par un même prestataire. Il est important de noter que certains dispositifs (MITIC/Cors’export…) permettent de prendre en charge une partie de ces coûts si la demande est formulée par une entreprise.

M. SIDOT propose de contacter un journaliste des Echos pour la rédaction d’un article sur le projet.

➭ Autres rendez-vous à prévoir :

L’incubateur de Corse propose d’organiser une rencontre à Paris ou à Ajaccio avec M. François BAFFOU, Directeur de bordeaux Technowest, qui possède une bonne expérience sur le suivi de projets de Drones et Dirigeables.