PROJET CRISTOFARI

Fiche de suivi
1. 26 avril 2006 : transmission du dossier de labellisation CapEnergie en vue du salon de Fribourg
2. 12 mai 2006 : constitution du dossier de labellisation
3. 31 mai 2006 :
 Présentation du dossier au Comité Stratégique à CAPENERGIES
4. 14 juin 2006 : signature de la convention d’incubation

5. 22 – 23 juin 2006 : Participation au salon « Intersolar » de Fribourg sur le stand de CAPENERGIES → Retours : il ressort que les solaristes sont confrontés à un marché où la demande est très forte. Les produits actuels se vendent très bien et la problématique de l’intégration n’est, pour l’instant, pas une priorité pour eux. Par ailleurs, ils ont engagé de la R&D sur un certain nombre de produits et ne veulent pas se disperser tant que les processus en cours ne sont pas achevés.
6. Octobre 2006 : Stratégie du créateur : le choix initial portait sur la fabrication d’un proto par ses propres moyens ou avec un solariste©.
Le salon de Fribourg, étape cruciale dans la conduite du projet, a permis à ce dernier de rencontrer des professionnels. Il se trouve que les Solaristes ont du mal à répondre à la demande et qu’ils ne semblent donc pas intéressés par les évolutions technologiques apportées par le projet H2OSS pour le moment.

C. Cristofari a donc décidé de se rapprocher de la SARL Petracumpac, située à Ajaccio (Z.I. Vazzio) dans un souci d’efficacité et de proximité. Après avoir transmis un cahier des charges à l’entrepreneur, il reste aujourd’hui dans l’attente d’1 devis.
Parallèlement à la fabrication du prototype, il a entrepris des démarches destinées à la recherche partenariat dans le domaine de la fabrication et de la distribution de ses produits.
7. 20 octobre 2006 : réunion du CoSS → Présentation de l’état d’avancement du projet H2OSS
8. 16 novembre 2006 : réunion JCV / EP / CC → projet de partenariat avec EDF à envisager. Contacter Luc l’Hostice, Directeur Adjoint EDF PACA, chargé des collectivités et représentant d’EDF au sein de la structure de  gouvernance de Capenergies  avec C. Baze et JC. Delvallét (Pdt du Comité stratégique). Préparer une note pour JCV.
9. 5 janvier 2007 : réunion A. Milano / EP / CC (DR Ademe Corse) → Financement de la phase prototypage et préséries.
· Fabrication de 2 prototypes + 10 préséries : 87 500 € HT (SARL PETRACUMPAC) – 104 650 € TTC (19,6 %), dont 17 000 € pour une profileuse / plieuse.
· Pose / Installation de 10 kits solaires H2OSS : 60 570 € HT (SARL CLIM PRO) ‑ 65 415 € TTC (8 %)

· L’enveloppe 2006 du Concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes couvre 50 % des dépenses suivantes :
· CSTB : 30 000 €
· Frais de personnel dédiés à la R&D (2 ans) : 60 000 €
· L’I2TC couvre les frais suivants :

· Etude de marché → 10 000 €
· Une partie de la propriété industrielle (extension brevet international)

·  Accompagnement juridique lié à la négociation de partenariats industriels et de contrats de licence

·  Stratégie marketing / communication

· Le Pôle de compétitivité (Contrat de compétitivité) et l’Ademe (ligne « Pôle de compétitivité » du futur CPER) devraient financer les besoins suivants :

· Prototypage et préséries

· Installation des préséries

· Propriété industrielle (extension brevet international).
L’Ademe attend que la Collectivité Territoriale de Corse signe la nouvelle convention cadre qui sera annexée au Contrat de projets 2007 – 2013 pour engager ses fonds. En attendant, il faudra peut-être financer la phase proto / préséries via le pôle de compétitivité.
· 15 janvier 2007 : réunion / EP / JCV → Ok pour le financement des protos et préséries par le contrat de compétitivité (Cf. note JCV du 15/01/07) à hauteur de 100 000 €max. Le financement de la pose / installation sera assuré via un appel à projets ou par l’I2TC (65 000 €). L’ensemble de l’opération pourrait être lancée par tranches (5 + 5 installations).
· 22 janvier 2007 : réunion EP / JCV / EP → Répartition des financements sur le prototypage (2), les préséries (10) et l’installation de 10 dispositifs H2OSS :
· 5 dispositifs (dont profileuse) : 75 000 € HT (17 000 € HT) → Intervention du contrat de compétitivité à 80 % - Lettre d’intention remise le 23 février 2007 à JCV
· 5 installations : 30 000 € HT (dans le cadre d’un appel à projets).
10. 5 février 2007 : réunion à Bastia (Parc technologique) : suivi + coaching avec Ernst & Young

· Préparation du CoSS du 19 février 2007
· Réception du devis de Me Jean-Paul MATTEI relatif à l’élaboration d’un protocole contractuel de sous-traitance industrielle pour prototypage : 2 000 €
11. 5 mars 2007 : RV C. Cristofari (I2TC)
· Petracumpac va faire l’acquisition de la profileuse – C.C. doit donc garantir à M. NAU qu’il bénéficie bien du soutien de la CTC pour le développement de son projet (délib. C.E. n°06/57 du 1er juin 2006)
· Validation du devis de la SARL AUDIXIT : étude d’opportunité et de faisabilité – 15 000 € HT (17 940 € TTC)
12. 18 avril 2007 : RV C. Cristofari (I2TC) – Tel JCV (ADEC)
· Prototypes et préséries – Financement à 100% par le CCE avec avance de 50% à la signature – Bénéficiaire : C. Cristofari
13. 14 mai 2007 : C. Cristofari
· Validation du devis de CEGEXPORT relatif à l’élaboration d’un protocole contractuel de sous-traitance industrielle pour prototypage : 2 392 € TTC
· Réception des devis PETRACUMPAC pour la fabrication des préséries [89 771 € TTC] — Transmission à la délégation régionale de Capenergies.
14. 5 juin 2007 : Réponse de JCV à la demande de financement des préséries et prototype : avis défavorable pour la mobilisation du contrat de compétitivité entreprises. Organisation d’une réunion I2TC / OSEO / Volet corse de Capénergies le 15/06/2007 pour rechercher une solution de financement (130 000 € TTC).
15. 7 juin 2007 : EP / CC — Préparation de la réunion du 15/06/07 – Récapitulatif des financements du  projet H2OSS
1.1. Devis du programme d’innovation « Emergence 2005 » : 43 000 € (cumul de minimis)
	Nature des prestations
	prestataires
	Montant TTC

	1. Frais externes :

P.I. (dépôts et extensions)

Faisabilité technique

B-P

Design
	Casalonga Josse

CSTB

Ernst & Young

Ashram
	5 316,22 €

9 034,58 €

21 901,00 €

7 911,54 €

	S/T Frais externes
	
	44 163,54 €

	2. Frais propres :
	
	17 665, 33 €

	TOTAL assiette éligible
	
	61 828,67 €


Remarque 1 : le contrat a été signé 1 an après les résultats du Concours
Remarque 2 : la P.I. correspond à la rédaction des 3 premières demandes de brevet (2005). 2 autres demandes + 2 PCT ont été déposées en 2005 et 2006 et pris en charge par l’I2TC.
Remarque 3 : la prestation d’Ernst & Young n’est pas d’élaborer un Business Plan mais une étude qualitative.

Remarque 4 : le prototypage n’a pas été intégré dans l’assiette alors que une partie de la prestation de l’avis du CSTB (environ 4 000 €) repose sur l’existence d’un prototype puisqu’il s’agit d’évaluer les performances thermiques du produit – Hors il n’y a pas de financement pour fabriquer celui-ci.
Date de la signature : 30 juin 2006

Montant de l’aide accordée : 43 000 € (70 % des dépenses retenues)
Versement d’une avance de 30 000 € à la signature du contrat
Versement du solde (13 000 €) : après fourniture des rapports relatifs aux prestations externes effectuées et un récapitulatif des dépenses internes.

Dépenses justifiées aujourd’hui :
ASHRAM :

7 911,54 € (100%)

Ernst & Young :
6 570,00 € (Etude terminée — 30 % payés),

Casalonga-Josse : 
5 316,22 € (100 %)

CSTB :

5 098,55 € (phase 1 de validation du concept à partir du brevet terminée — 55 % payés)

Total : 

24 896,31 €

1.2. Devis du programme d’innovation « Création Développement » : 90 000 €
	Nature des prestations
	prestataires
	Montant TTC

	Certification
	CSTB
	30 000 €

	Frais de personnels dédiés à la R&D (2 ans) + frais internes
	
	150 000 €

	TOTAL assiette éligible
	
	180 000 €

	Montant de l’aide (50 %)
	
	90 000 €


Date de la signature : en attente !

Remarque 5 : la certification par le CSTB comprend l’unité de production (processus industriel, ...).

Remarque 6 : les frais de personnel comprennent un technicien et un responsable commercial et administratif.
1.3. Programme d’incubation : environ 80 000 € (cumul de minimis)
· Prospective commerciale : 17 940 € TTC
· Élaboration d’un protocole contractuel de sous-traitance industrielle pour prototypage : 2 392 € TTC

· Propriété Intellectuelle : 2 demandes de brevets 2005 et 2006 + 2 PCT et dépôt dans les différents pays.

· 1er brevet (2005) : simple

· 2ème brevet (2005) : double passage

· 3ème brevet (2005) : hybride (pv / thermique)

· 4ème brevet (2005) + extension par voie PCT : réflecteur — environ 4 000 € 

· 5ème brevet (2006) + extension par voie PCT : en W — environ 8 000 €
1.4. Apport personnel : entre 30 000 et 40 000 €
· Déplacements : 8 000 €

· Brevets : 3 000 €

· Temps personnel (étude technique, simulation, business plan, ...) : 20 à 30 000 €

16. Jeudi 14 juin 2007 : Réunion I2TC / CCI2A (CFE / Formation) — Accompagnement dans le parcours de création d’entreprise (formalités, aspects fiscaux, prévisionnel, ...) et évaluation des besoins en formation
17. Vendredi 15 juin 2007 : Réunion ADEC / OSEO — Financement du prototypage et des préséries
Information CD (OSEO innovation) : CC doit consommer l’enveloppe Créa/Dev avant le 31/12/2007 – Il est donc proposé de redéfinir l’assiette du programme d’innovation en Créa/Dev en le substituant par la phase de prototypage et préséries que viendrait abonder le « bonus » de 10 % du Pôle de compétitivité :
· Subvention Ministère de la Recherche (CNCE catégorie Créa/Dev) à 50 % :

       61 415,28 € 

· Bonus Contrat de compétitivité énergie (10%) :





       12 283,06 € 

· Apport personnel :








       49 132,22 €

· Total :










     122 830,56 €

Pour autant, il est indispensable de solder la subvention du concours Emergence en complétant la prestation du CSTB par une évaluation des performances thermiques du système.

· Après renseignements, CC dispose d’une marge de manœuvre de 18 mois pour consommer l’enveloppe financière accordée au titre du CNCE « Création Développement » (tel. J. Chabert le 18/06/2007)

· Le chef du Pôle EnR du CSTB, M. Caccavelli, doit confirmer que la prestation d’évaluation thermique relève de la phase R&D et non de la phase faisabilité technique, ce qui permettrait de solder l’enveloppe « Emergence ».
· C.C. doit transmettre à OSEO innovation les éléments suivants :
· Avis du CSTB 1ère phase (validation du concept à partir du brevet)

· Liste des brevets déposés [transmettre devis détaillé de P.I. à l’I2TC]
· Justificatifs liés au programme du concours « Emergence »

· Conclusion : il semble plus indiqué de repartir sur les solutions envisagées précédemment à savoir utiliser le contrat de compétitivité pour financer cette phase critique, à condition que :

· l'entreprise soit créée : je m'engage pour que ce soit fait au plus tard en septembre 2007 

· que le porteur de projet partage le risque à hauteur de 50 % des besoins : une fois qu'on l'aura informé de cette position, il sera contraint de faire lui même un effort sur le dimensionnement de son devis puisque plus il demandera, plus il devra apporter en fonds propres
18. Jeudi 21 juin 2007 : réunion EP / P. Frassati (CCI2A) : statuts fiscaux applicables à la création de la société.
· L’inscription au CFE est envisagée au mois de septembre. L’inscription peut se faire  « sans activité » afin de bénéficier d’un report de charges sociales. Le porteur de projet relève de la CCI si l’activité suivante est confirmée : Conception et réalisation de systèmes de production d’énergies renouvelables intégrés dans l’habitat
· Une demande d’avis pour obtenir le statut de JEI sera adressée à l’administration fiscale dès que le porteur de projet aura procédé à son inscription au RCS.
· Remise d’une liste de pièces à remettre au CFA — Relancer en septembre 2007
· En attente des coûts de revient pour réaliser une étude financière.

19. Mardi 10 juillet 2007 : réunion EP / JCV / C. CRISTOFARI : financement des préséries
· Plan de financement arrêté :
	BESOINS
	 Montants TTC

	 
	 

	Fabrication de 5 préséries
	69 439,76 €

	Achat de la profileuse
	20 332,00 €

	Fourniture et pose 
	33 057,80 €

	Certification CSTB 
	30 000,00 €

	 
	 

	TOTAL DES BESOINS
	152 829,56 €

	 
	 

	RESSOURCES
	 

	 
	 

	Subvention Ministère de la Recherche (CNCE catégorie Créa/Dev) à 50 %
	76 414,78 €

	Contrat de compétitivité énergie (27%)
	41 000,00 €

	Apport personnel (23%)
	35 414,78 €

	 
	 

	TOTAL DES RESSOURCES
	152 829,56 €


20. lundi 24 septembre 2007 : Réunion EP / C. CRISTOFARI à Ajaccio : point sur le projet
· Dossiers « Concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes » — Transmission des pièces à OSEO innovation.
· Devis lié à l’installation du dispositif H2OSS sur le site de l’Incubateur au Ricanto
· Devis de P.I. et factures

· Copie du contrat « Concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes » en cours

21. Vendredi 26 octobre 2007 : Réunion EP / C. CRISTOFARI à Corté – point sur le projet
· En attente du devis du Bureau CASALONGA JOSSE pour la propriété industrielle : 23 839,02 € TTC
· En attente des factures + Justificatifs des prestations AUDIXIT et CEGEXPORT

· Récapitulatif incubation + Phases clés à franchir en vue du CoSS du 21 novembre

22. Vendredi 2 et 9 novembre 2007 : formation à la création d’entreprises et à l’analyse financière (14 heures) – Institut consulaire de formation de la CCIACS. — 1 820 € (prise en charge par la CTC à 50% dans le cadre de la convention pluriannuelle).
23. Mercredi 21 novembre 2007 : Réunion du CoSS (5) à Bastia – Prorogation de la convention d’incubation de 6 mois – Signature de l’avenant N°1 à la convention le 11/12/2007 (fin de la période : 30 juin 2008).
· Validation du devis CEGEXPORT de rédaction des statuts pour la création de l’entreprise [1 875,60 €]
24. Jeudi 20 décembre 2007 : création de la SARL European Solar System (dépôt des statuts / publication du K-Bis).
25. Mardi 12 février 2008 : présentation, pour information, du dossier « Création – Développement » à la CRAAI – Aide retenue : 90 000 € (50% des besoins HT liés à la fabrication et à la pose de 5 préséries). Avis favorable s/réserve d’autorisation de l’établissement de recherche qui saisit la commission de déontologie.
26. 29 mai 2008 : point sur le projet
Solde convention : 56 160 €
· Signature de la proposition de formation la CCIACS — « Capital social » (1/2 jours) – Coût de la formation : 455 € + « Budget prévisionnel » (1/2 jours) – Coût de la formation : 455 € (prise en charge par la CTC à 50% dans le cadre de la convention pluriannuelle).
· Validation du devis ASHRAM pour la création de logos / charte graphique : 4 843,80 € + Création du Site Internet : 4 305,60 €
27. 17 juin 2008 : validation de devis
· Propriété intellectuelle [2 brevets] — Phases européennes ; américaines. [45 920 € TTC]



150 000 €HT
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