PROJET DE M. JEAN SYLVESTRE MIRAMOND
« LA RUCHE NOUVELLE GENERATION (NG) »
Projet de développement et de commercialisation d’une ruche innovante permettant d’augmenter la rentabilité du rucher
Fiche de suivi
18 octobre 2012 : Entretiens ABSO CONSEIL dans la cadre du diagnostic d’entrée en incubation ;
04 décembre 2012 : Réunion du COSS : avis favorable : sélection du projet
Programme d’incubation :
· Conception de prototypes pour la réalisation des tests de validation des hypothèses ;
· Etudes techniques, développement industriels ;
· Propriété Intellectuelle : études de brevetabilité, dépôts de brevets ;
· Etude de marché ;
· Collaboration avec l’Université de Corse pour les tests « Produits » ;
· Recherche de financements complémentaires ;
· Mise en réseau : représentants des filières Apicoles, …

18 janvier 2013 : RDV M. Miramond/Mya :
· R&D : Le ministère met à disposition de M. MIRAMOND un laboratoire de recherche à Paris pour travailler sur la norme NF de sa ruche. Par ailleurs, M. Miramond n’est pas trop pour une collaboration avec l’Université de Corse, il souhaitera peut être les mobiliser pour une analyse de la baisse du taux de mortalité des abeilles au sein de sa ruche ou encore une étude sur « comment protéger l’habitat du frelon asiatique ? ».  En ce qui nous concerne la collaboration avec l’université doit se faire plus d’un point de vue de l’analyse chimique du produit : M. MIRAMOND propose un nouveau process donc il est important d’analyser l’impact de ce process sur la qualité du produit (notamment vis-à-vis de l’AOC miel de Corse) ⇨ M. MIRAMOND n’est pas convaincu de l’utilité de cette prestation.
· Phase des tests : M. Miramond a mis en place un protocole mais il attend d’avoir les prototypes à montrer aux apiculteurs  pour faire une réunion avec le syndicat et proposer à 5 apiculteurs de régions différentes de faire les tests (il en a déjà identifié 2). La phase de test devra permettre d’analyser et comparer  l’évolution de la ruche NG par rapport à une ruche classique, par exemple :
⇨ Comportement des abeilles
⇨ Productivité des abeilles
⇨ Niveau de mortalité
⇨ Évolution des nouveaux cadres…

· Recherche de financement : M. MIRAMOND a engagé les premières démarches notamment auprès des banques mais également auprès de l’Etat (présentation du projet à M. BELMONT) afin de bénéficier de la BPI : les avis semblent favorables sur le projet. (les devis des outillages sont en cours).
·  Recherche de locaux : l’installation à Aspretto ne semble pas possible rapidement ainsi M. Miramond explore d’autres pistes notamment à Vero.
M. Miramond a la confirmation d’un accord pour l’installation d’une base logistique à Marseille.

CALENDRIER PREVISIONNEL :
⇨Janvier à mi-février : ∙ lancement des 15 prototypes (cf devis de ACI de 22 484 €)
	Lancement de la prestation PI (cf. devis de Pontet Allano de 26 563,16 €)
	Lancement de l’étude d’implantation industrielle (cf devis de Chiang Ingénierie de 24 637,6 €)
⇨ mi-février : organiser une réunion MIRAMOND / incubateur / syndicat des apiculteurs/ Mme Angélique Quilichini (DRRT) afin de présenter le projet, valider le protocole de la phase test, identifier les apiculteurs intéressés pour mener la phase de test, déterminer le role de l’université (test produit) notamment vis-à-vis de l’AOC miel de Corse.
⇨ Mars à Juin voir Octobre : phase de test des prototypes
⇨ Avril : création de la société pour recrutement des premiers salariés (2 personnes sont déjà identifiés et sont en formation injection). L’objectif est de recruter 7 personnes avant la fin de l’année (magasiniers, OS, gestion/secrétariat/commercial).
⇨ Objectif septembre : réception des premières machines donc lancer les dossiers de financement avant l’été (plateforme de financement, cors’emploi…). Pour info toutes les activités seront créées au démarrage en dehors de l’activité cellulose qui sera sous-traitée. M. COSSU (PCM) va créer une nouvelle structure pour la partie injection ; ACI aura la charge de la partie habitat.

19 février 2013 : signature de la convention d’incubation datée au 21 décembre 2012
⇨ JSM a rencontré A. Quilicchini (DRRT adj.) qui lui a fait une proposition de protocole de surveillance et de collecte d’informations sur le comportement des abeilles.
⇨ JSM recherche des locaux : 500 m² (dont 50 m² de bureaux) dans l’immédiat pour produire et stocker avec possibilité d’extension. Un terrain sur la commune de Vero a été identifié.
⇨ Transmission du logo de l’I2TC à JSM.
22 février 2013 : Tel A. Quilicchini



